R   O   M   Â   N   I   A

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   PUSCASI

CONSILIUL LOCAL

COMUNA PUSCASI - Cod poştal  737328- Telefon: 0235.340400/fax : 0235.340348 – e-mail: primariapuscasi@yahoo.com

#### HOTĂRÂREA NR. 4/2019

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local ce se vor realiza in anul 2019 de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit minim garantat in baza Legii nr. 416/2011

- având în vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Puşcaşi din care rezultă necesitatea si oportunitatea aprobarii Programului de lucrari in folosul comunitatii  ce se vor executa in anul 2019 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

- având în vedere avizul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Raportul Comisiei de specialitate referitore la adoptarea proiectului de hotărâre supus spre aprobare Consiliului local;

- avand in vedere referatul compartimentului de asistenţă socială din cadrul Primărie comunei Puşcaşi privind necesitatea şi Programului de lucrari in folosul comunitatii  ce se vor executa anul 2019 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;

- în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 – art. 28, alin 3  si  prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile  si completarile ulterioare:

- în temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d” şi alin. „5”,lit „a”  pct 1 şi ale art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Puşcaşi, judeţul Vaslui,

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 Se aproba Programul de lucrari in folosul comunitatii  ce se vor executa in anul 2019 de catre beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, prevazut in

Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se imputerniceste viceprimarul comunei – domnul Ignat Paul Marian  pentru organizarea, programarea si urmarirea zilnica a activitatii persoanelor beneficiare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat si prezentarea de rapoarte de activitate in sedintele saptamanale ale aparatului de specialitate a primarului si lunar in sedintele Consiliului local al comunei Puscasi.

Lunar se va analiza activitatea cu toate persoanele care au obligatia de a efectua prestatie si se va afisa la Afisierul Primariei comunei Puscasi lucrarile efectuate.

Art. 3. Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr. 544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de lege.

Art. 4. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se va comunica primarului comunei Puscasi, viceprimarului comunei Puscasi, compartimentului Asistenta socialadin cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Puscasi si Institutiei Prefectului – judetul Vaslui, in termenul prevazut de lege.

Puscasi - 31 ianuarie 2019

Nr. 04

Adoptata cu 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER MACOVEI GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR COMUNA PUSCASI

GABRIEL MOCANU

R   O   M   Â   N   I   A

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   PUSCASI

VICEPRIMAR

COMUNA PUSCASI - Cod poştal  737328- Telefon: 0235.340400/fax : 0235.340348 – e-mail: primariapuscasi@yahoo.com

ANEXA NR. 1 LA HCL 4 /2019

PROGRAM DE LUCRĂRI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII

Ce se vor efectua de beneficiarii

de ajutor social  ÎN ANUL 2019

| NR. CRT. | LUCRĂRI ÎN FOLOSUL COMUNITĂŢII Ce se vor efectua de beneficiarii de ajutor social ÎN ANUL 2019 | NUMAR ORE | RESPONSABIL | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | LUCRARI IN PERIOADA DE IARNA |  |  |  |
| 1 | Deszapezirea obiectivelor importante din comuna cum ar fi : Primaria, Scoala, Gradinita, Biserica, Politia | 100 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
| 2 | Curatirea trotuarelor de gheata si zapada | 100 | VICEPRIMAR |  |
| 3 | Deszapezirea statiilor de autobuz | 100 | VICEPRIMAR |  |
| 4 | Deszapezirea cailor de acces acolo unde nu este posibil cu utilajul (buldoexcavator) | 100 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
| 5 | Deszapezirea curtilor si dependintelor persoanelor varstnice si neajutorate | 80 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
| 6 | Degajarea de gheata si zapada a paraului Hopu Evitarea blocajelor la dezghet pe santuri, paraul Racova | 120 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
| 7 | Depozitarea si imprastierea materialului antiderapant pe portinunile de drum care necesita acest lucru | 200 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
|  | TOTAL | 800 |  |  |
| II | LUNILE MARTIE APRILIE, MAI – LUCRARI DE PRIMAVARA |  |  |  |
| 1 | Strangerea si depozitarea selectiva a deseurilor care s-au adunat in timpul iernii, pe cursurile de apa, santuri, depozitate accidental incepand cu marginea padurii pana la DN2F si verificarea albiei paraului Racova, Hopu, barajul de acumulare, deversor, canale de desecare | 800 | VICEPRIMAR |  |
| 2 | Curatirea si largirea santurilor de scurgere a apei pe DC 91 Puscasi,, strans si transportat pamantul rezultat din sapatura | 100 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
| 3 | Curatirea prin maturare a materialului antiderapand imprastiat in perioada de iarna, depozitarea acestuia in locuri special amenajate Transportul materialului antiderapant ramas nefolosit | 180 | VICEPRIMAR |  |
| 4 | Varuit arbori Scoala, Gradinita, Primarie, | 20 | VICEPRIMAR |  |
|  | TOTAL | 1100 |  |  |
| III | PERIOADA DE VARA – TOAMNA |  |  |  |
| 1 | Lucrari de reparatii si intretinere la scoli in vederea inceperii anului scolar in bune conditii, lucrari de zugravit, vopsit, curatenie interioara, exterioara | 200 | VICEPRIMAR |  |
| 2 | Curatit resturi vegetale pe aliniamentele drumurilor comunale si satesti: Puscasi – Poiana lui Alexa curatit, rectificat santurile de scurgere a apei, paraul Hotu, Rapa Floarei, Teisoru – Marineasa, Puscasi – Zona industriala DN2F | 300 | VICEPRIMAR |  |
| 3 | Lucrari de construire dale de beton pentru santuri | 100 | VICEPRIMAR |  |
| 4 | Activitati permanente de strangere, selectare, depozitare si transport al deseurilor | 300 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
| 5 | Curatit santurile de scurgere a apei, transportat resturi vegetale de pe islazul comunal | 100 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
| 6 | Curatirea, strangerea si transportul resturilor vegetale de la marginea padurii in zonele : Manalau Romeo, Sandu Florin, Anutei Adrian, marginea satului 10 km | 100 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
| 7 | Curatit, strans si transportat resturi vegetale barajul Puscasi, sortarea selectiva a gunoaielor, transport la centre de colectare | 100 | VICEPRIMAR |  |
| 8 | Curatit, strans si transportat resturi vegetale deversor baraj , paraul Hopu, si Racova | 100 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
| 9 | Curatit, strans si transportat resturi vegetale pe canalele de desecare – 3000 ml | 100 | VICEPRIMAR Sef SVSU |  |
| 10 | Lucrari de constuctii la bisericile din comună | 216 |  |  |
|  | TOTAL | 1616 |  |  |

VICEPRIMAR,

IGNAT MARIAN