R   O   M   Â   N   I   A

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   PUSCASI

CONSILIUL LOCAL

COMUNA PUSCASI - Cod poştal  737328- Telefon: 0235.340400/fax : 0235.340348 – e-mail: primariapuscasi@yahoo.com

HOTARAREA NR. 22/2019

privind rezilierea  Contractului de lucrari nr. 1779 din data 04.06.2018 incheiat cu SC Drum Construct Galati pentru realizarea obiectivului de investitii:

“Modernizare strazi   in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui”

- având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei  în calitate de iniţiator al Proiectului de hotărâre, din care rezultă necesitatea, oportunitatea şi eficienţa adoptării unei hotărâri privind rezilierea Contractului de lucrari nr. 1779  din data 04.06.2018 incheiat cu SC Drum Construct Galati pentru realizarea obiectivului de investitii: “Modernizare strazi  in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui, datorita neindeplinirii culpabile a prevederilor contractuale de catre executant, respectiv nerespectarea graficului de executie a lucrarilor

- având în vedere avizul favorabil al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi Raportul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;

- avand in vedere adresa nr. 225 din data de 31.05.2019 a SC Drum Construct SRL Galati referitor la contractul nr. 1779/04.06.2018 Modernizare strazi in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui, prin care se comunica faptul ca executantul nu poate continua executia lucrarilor pe santierul din Puscasi din cauza lipsei fortei de munca si a principalelor utilaje inca nefunctionale

- avand in vedere Hotararea Consiliului local al comunei Puscasi nr. 31 din data de 29 iunie 2018 Contractul de lucrari nr. 1779  din data 04.06.2018 incheiat cu SC Drum Construct Galati pentru realizarea obiectivului de investitii: “Modernizare strazi   in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui  in valoare 1587701,94 lei  fara TVA.

- avand in vedere prevederile art. 11 (3) din Contractul de lucrari nr. 1779  din data 04.06.2018 incheiat cu SC Drum Construct Galati pentru realizarea obiectivului de investitii: “Modernizare strazi  in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui

- având în vedere prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

- în temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „b” şi alin. „6”, pct 13  şi ale art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

Consiliul local al comunei Puşcaşi, judeţul Vaslui,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se rezilieaza Contractul de lucrari nr. 1779  din data 04.06.2018 incheiat cu SC Drum Construct Galati pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor contractuale – neefectuarea lucrarilor pentru realizarea obiectivului de investitii: “Modernizare strazi   in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui  in valoare 1587701,94 lei  fara TVA.

Art. 2  Cu drept de contestatie la instanta de contencios administrativ, conform Legii nr. 544/2004 – Legea contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul prevazut de lege.

Art.3  Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica, prin afisare si se comunică către:

-    Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui ;

- Primarului comunei Puşcaşi ;

-     Compartimentului contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-     Compartimentului achizitii publice si urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Puscasi , 31 MAI 2019

Nr. 22 , adoptata cu 13 voturi pentru

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER ONICA GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR COMUNA PUSCASI

GABRIEL MOCANU

R   O   M   Â   N   I   A

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   PUSCASI

P R I M A R

COMUNA PUSCASI - Cod poştal  737328- Telefon: 0235.340400/fax : 0235.340348 – e-mail: primariapuscasi@yahoo.com

EXPUNERE DE MOTIVE

PROIECT DE HOTARARE

privind rezilierea  Contractului de lucrari nr. 1779 din data 04.06.2018 incheiat cu SC Drum Construct Galati pentru realizarea obiectivului de investitii:

“Modernizare strazi   in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui

Stimati consilieri si invitati!

Dupa cum este cunoscut, unul din obiectivele de durata prevazut in Strategia de dezvoltare a comunei Puscasi este dezvoltarea economico-sociala a comunei si in special dezvoltarea infrastructurii de baza a localitatii.

In acest sens, in urma licitatiei publice organizate pe SEAP in vederea atribuirii obiectivului de investitii “ Modernizare strazi  in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui, a fost desemnata castigatoare SC  Drum Construct SRL Galati. Dupa expirarea perioadei de contestatie, achizitia publica a fost finalizata prin semnarea Contractului de lucrari nr. 1779  din data 04.06.2018  incheiat cu SC Drum Construct  SRL, pentru realizarea obiectivului de investitii: “Modernizare strazi  in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui”in valoare totala de 1587701,94 lei  fara TVA.

Durata de executie  a Contractului de lucrari  pentru realizarea obiectivului de investitii: “ Modernizare strazi  in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui este de 9 (noua) luni de la data predarii amplasamentului si a emiterii Ordinului de incepere a lucrari adică de la 06.06.2018 (data predare amplasament) până la 06.03.2019

Pana la aceasta data, executantul nu si-a  indeplinit obligatiile contractuale, nu a respectat graficul de lucrari ceea ce ne determina sa procedam la rezilierea contractului de lucrari. Facem precizarea ca am notificat executantul in mai multe randuri despre nerespectarea clauzelor contractuale, acestea a luat utilajele din comuna, nu a mai venit la treaba, nu mai raspunde nici la telefon si nici la adresele pe care le-am comunicat.

In continuare, se va realiza o expertiza privind lucrarile ramase de efectuat, vor fi actualizate preturile la zi si se va organiza licitatie publica pentru atribuirea contractului de lucrari.

Prin urmare, propunem Consiliului local al comunei Puscasi sa aprobe rezilierea contractului de lucrari nr.  1779  din data 04.06.2018  incheiat cu SC Drum Construct  SRL, pentru realizarea obiectivului de investitii: “Modernizare strazi  in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui”in valoare totala de 1587701,94 lei  fara TVA.

31.05.2019

INITIATOR

PRIMAR Ec. IGNAT NICOLAE

R   O   M   Â   N   I   A

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   PUSCASI

SECRETAR

COMUNA PUSCASI - Cod poştal  737328- Telefon: 0235.340400/fax : 0235.340348 – e-mail: primariapuscasi@yahoo.com

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea Proiectului de Hotarare

privind rezilierea  Contractului de lucrari nr. 1779 din data 04.06.2018 incheiat cu SC Drum Construct Galati pentru realizarea obiectivului de investitii:

“Modernizare strazi   in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui

Subsemnatul Mocanu Gabriel – secretar  in cadrul aparatului de specialitate al primarului

Aducem spre expunere si analizare Proiectul de hotarare privind rezilierea  Contractului de lucrari nr. 1779 din data 04.06.2018 incheiat cu SC Drum Construct Galati pentru realizarea obiectivului de investitii: “Modernizare strazi   in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui

- având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei  în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, din care rezultă necesitatea, oportunitatea şi eficienţa adoptării unei hotărâri privind rezilierea  Contractului de lucrari nr. 1779 din data 04.06.2018 incheiat cu SC Drum Construct Galati pentru realizarea obiectivului de investitii: “Modernizare strazi   in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui

având în vedere prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,

- în temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „b” şi alin. „6”, pct 13  şi ale art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,

- în temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2) lit. „d” şi alin. „6”, pct 13  şi ale art. 45, alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;

În acest sens:

Propun  Consiliului Local al Comunei Puşcaşi adoptarea in forma prezentata de initiator a Proiectul de hotarare privind rezilierea  Contractului de lucrari nr. 1779 din data 04.06.2018 incheiat cu SC Drum Construct Galati pentru realizarea obiectivului de investitii: “Modernizare strazi   in localitatea Puscasi, comuna Puscasi, judetul Vaslui

## .

31.05.2019

SECRETAR

MOCANU GABRIEL